# Plan van Aanpak

## Applicatie: Buurtzorg Nederland

Gemaakt door: Dani Timmermans

Naam: Dani Timmermans

Functie: Applicatie ontwikkelaar

Datum start project: 21-11-2019

Datum einde project: -

Datum laatste wijziging: -

Versienummer: 1.0

Inhoudsopgave

[Plan van Aanpak 1](#_Toc27471300)

[Applicatie: Buurtzorg Nederland 1](#_Toc27471301)

[Plan van aanpak 3](#_Toc27471302)

[Inleiding 3](#_Toc27471303)

[Doelstellingen 3](#_Toc27471304)

[Betrokkenen 3](#_Toc27471305)

[Benodigdheden 3](#_Toc27471306)

[Takenlijst 3](#_Toc27471307)

[Planning 4](#_Toc27471308)

[Risico’s 6](#_Toc27471309)

[Projectgrenzen 6](#_Toc27471310)

[Planning en kosten 7](#_Toc27471311)

[Goedkeuringen 9](#_Toc27471312)

# Plan van aanpak

## Inleiding

Deze applicatie wordt gemaakt voor buurtzorg.

Buurtzorg is een thuiszorgorganisatie die met kleine teams, bestaande uit (wijk)verpleegkundigen en wijkziekenverzorgenden, zorg levert aan huis. Het gaat hierbij om verpleging en persoonlijke verzorging.

Buurtzorg wil graag een nieuw deel in hun bestaande website hebben waarbij de vacatures worden weergegeven en je kan solliciteren op deze vacature.

## Doelstellingen

De doelstelling van dit project is het toevoegen van een nieuw deel aan hun bestaande website en het verversen van de bestaande code volgens het pagebuilder principe. In dit nieuwe deel komt een formulier waarbij de vacatures worden weergegeven en je kan solliciteren op deze vacature.

## Betrokkenen

De betrokkenen bij dit project zijn: Buurtzorg, afdeling PZ, het wijkteam, de sollicitanten en QWC.

## Benodigdheden

De middelen die nodig zijn voor dit project zijn, een code editor, rustige werkomgeving, planning

## Takenlijst

Quick With Code (QWC) is het bedrijf dat de nieuwe sectie aan de website van buurtzorg Nederland toevoegt en de code ververst doormiddel van het “pagebuilder” principe. Buurtzorg Nederland is de klant en zorgt voor de opdracht wat er wel en niet moet gebeuren.

## Planning

In de planning wordt de takenlijst chronologisch opgenomen. Daarbij wordt vermeld hoe lang een taak duurt en wanneer en door wie een taak wordt uitgevoerd.

Maak gebruik van de onderstaande lay-out.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Planning ontwerp | | | | |
| Taak | Begindatum | Einddatum | Duur | Betrokkenen |
| **Week 1**   * StoryBoard op papier * ERD op papier * Export DB(digitaal) * PVA * Github Repository * Webserver versie * WordDocument event | 16-12-2019 | 20-12-2019 | 1 week | QWC |
| **Week 2**   * Sollicitatie aanmaken (door wijkteamvertegenwoordiger) * Sollicitatie aanmaken (door wijkteamvertegenwoordiger) | 06-01-2020 | 10-01-2020 | 1 week | QWC |
| **Week 3**   * Goedkeurfunctie (voor P&O) * Bijgewerkt FO op papier | 13-01-2020 | 17-01-2020 | 1 week | QWC |
| **Week 4**   * Stemfunctie voor de teamleden * Bijgewerkt TO op papier | 20-01-2020 | 24-01-2020 | 1 week | QWC |
| **Week 5**   * Mailuitnodigingen * Een testrapport van wat je hebt gemaakt | 27-01-2020 | 31-01-2020 | 1 week | QWC |
| **Week 6**   * Applicatie afronden. | 03-02-2020 | 07-02-2020 | 1 week | QWC |

## Risico’s

Risico’s die verbonden zijn aan dit project kunnen zijn dat er iemand van QWC ziek wordt of andere redenen heeft waardoor deze persoon niet aanwezig kan zijn. Ook kunnen de middelen waarmee QWC werkt kapot gaan of niet werken waardoor er uitloop ontstaat in het project.

## Projectgrenzen

De project grenzen van dit project zijn dat er geen nieuw design ontworpen wordt maar bijvoorbeeld gebruikt wordt gemaakt van het bestaande CSS. Ook wordt de website niet opnieuw gebouwd maar wordt er gebruik gemaakt van de bestaande website.

## Planning en kosten

* Alle kosten zijn exclusief BTW.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Volg nummer** | **Globale beschrijving** | **Uitvoerder** | **Benodigde doorlooptijd**  **(uren)** | **Start Datum** | **Datum oplevering** | **Benodigd aantal uren** | **Kosten Arbeid** | **Benodigde middelen** | **Overige Kosten** |
|  | Stelt de opdracht vast | QWC | 5 | 16-12-2019 | - | 5 | € 50 | € - | € - |
|  | Levert een bijdrage aan het projectplan | QWC | 5 | 21-11-2019 | - | 5 | € 50 | € - | € - |
|  | Levert een bijdrage aan het ontwerp | QWC | - | 21-11-2019 | - |  | € 50 | € - | € - |
|  | Bereidt de realisatie voor | QWC | 5 | 21-11-2019 | - | 5 | € 50 | € - | € - |
|  | Realiseert (onderdelen van) een product | QWC | 10 - 30 | 21-11-2019 | - | 10 - 50 | € 50 | € - | € - |
|  | Test het ontwikkelde product | QWC | 6 | 21-11-2019 | - | 6 | € 50 | € - | € - |
|  | Optimaliseert het product | QWC | 6 | 21-11-2019 | - | 6 | € 50 | € - | € - |
|  | Levert het product op | QWC | 3 | 21-11-2019 | - | 3 | € 50 | € - | € - |
|  | Evalueert het opgeleverde product | QWC | 3 | 21-11-2019 | - | 3 | € 50 | € - | € - |
|  | Onderhoudt een applicatie | QWC | - | 21-11-2019 | - |  | € 50 | € - | € - |
|  | Beheert gegevens | QWC | - | 21-11-2019 | - |  | € 50 | € - | € - |
|  |  |  |  | 21-11-2019 |  |  | € 50 | € - | € - |
| **Totaal** |  |  |  | 21-11-2019 |  | **0** | € 4150 |  | **€ -** |

## Goedkeuringen

Zorg voordat je met het ontwerp gaat beginnen dat hieronder de handtekeningen van de verantwoordelijke personen staan..

Voor akkoord:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Opdrachtgever: |  | Aannemer: |  |
| Vertegenwoordiger: |  | Vertegenwoordiger: |  |
| Datum: |  | Datum: |  |
| Handtekening: |  | Handtekening: |  |

# 